**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

## Р Е Ш Е Н И Е

От 21 декабря 2020 года № 19

р.п. Перелешинский

О внесении изменений в решение Совета

народных депутатов от 20.03.2019 №259

«Об очередности ремонта дорог

местного значения на период

2019-2023 г.г.»

Заслушав и.о.главы администрации Перелешинского городского поселения об очередности ремонта дорог местного значения на территории Перелешинского городского поселения Совет народных депутатов Перелешинского городского поселения

**РЕШИЛ:**

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения от 20.03.2020 №259 «Об очередности ремонта дорог местного значения на территории Перелешинского городского поселения на период 2019-2023 годов», согласно приложения;
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании

 Перелешинского городского поселения «Муниципальный вестник Перелешинского городского поселения».

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Перелешинского

городского поселения Н.И. Чесноков

Приложение

к решению Совета народных депутатов

от 21 декабря 2020 года №19

**Порядок**

**очередности ремонта дорог местного значения**

**на территории Перелешинского городского поселения**

**на 2021 г. и плановый период 2022-2023 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование дорог  | Вид работ  | Мощность, м. | Стоимость, тыс.руб.  |
| 1 | ул. Пушкина (2021) рп. Перелешинский | Отсыпка щебнем | 690х3,5 | 1342,3 |
| 2 | ул. Пролетарская (2021) рп. Перелешинский | Отсыпка щебнем  | 720х3,5 | 1399,6 |
| 3 | ул. Гвардейская (2021) рп. Перелешинский | Отсыпка щебнем | 800х3,5 | 1555,1 |
| 4 | ул. Гагарина (2022) п. Б. Ясырки | Отсыпка щебнем | 400х3,5 | 669,5 |
| 5 | ул. Степная (2022) п. Б. Ясырки | Отсыпка щебнем | 2000х3,5 | 3332,5 |
| 6 | ул. Лермонтова (2022) п. Б. Ясырки | Отсыпка щебнем | 350х3,5 | 583,2 |
| 7 | ул. Чапаева (2022) п. Б. Ясырки | Отсыпка щебнем | 400х3,5 | 666,5 |
| 8 | ул. Школьная (2022) п. Алексеевка | Отсыпка щебнем | 2500х3,5 | 4165,6 |
| 9 | ул. Карла Маркса (2023) рп. Перелешинский | Фрезерование а/б покрытие | 400х5,0 | 1344,2 |
| 10 | ул. Брянская (2023) рп. Перелешинский | Фрезерование а/б покрытие | 540х5,0 | 1814,7 |
| 11 | ул. Садовая (2023) рп. Перелешинский | Фрезерование а/б покрытие | 440х5,0 | 1330,8 |
| 12 | ул. Коммунальная (2023) рп. Перелешинский | Фрезерование а/б покрытие | 200х5,0 | 604,9 |
| 13 | ул. Молодежная (2023) рп. Перелешинский | Фрезерование а/б покрытие | 370х5,0 | 1119,1 |