ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

от «___»________20__ г. № ___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района Воронежской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами населения»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
| Подпрограммы, основные мероприятия и мероприятия муниципальной программы | Подпрограмма 1. Развитие градостроительной деятельности. Основное мероприятие 1. Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ. Мероприятие 1: Мероприятия по развитию градостроительной деятельности: регулирование вопросов административно-территориального устройства. Популяризация архитектурного творчества. Мероприятия 2: Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района. Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения. Основное мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета. Мероприятие 1: Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям). Основное мероприятие 2. Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства. Мероприятие 1: Мероприятия в области коммунального хозяйства (повышение качества жилищного обеспечения населения городского поселения путем повышения доступности жилья, роста качества и надежности предоставления жилищно- коммунальных услуг. Мероприятие 2: Благоустройство дворовых территорий муниципального жилья городского поселения. Мероприятие 3: Долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов. Мероприятие 4: Капитальный ремонт общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах городского поселения. Мероприятие 5: Долевое финансирование строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения городского поселения. Мероприятие 6: Приобретение коммунальной техники. Подпрограмма 3. Благоустройство территории поселения. Основное мероприятие 1. Обеспечение городского поселения уличным освещением. Основное мероприятие 2. Озеленение территории в границах городского поселения. Основное мероприятие 3. Организация и содержание мест захоронения в границах городского поселения. Основное мероприятие 4. Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным. Мероприятие 1: Очистка территории дорог местного значения и тротуаров от снега, устранение скользкости. Мероприятие 2: Уборка территории городского поселения. Мероприятие 3: Организация услуг по сбору и вывозу мусора. Мероприятие 4: Проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения. Мероприятие 5: Проведение работ по устройству дорожек и тротуаров в р.п. Перелешинском. Мероприятие 6: Ремонт и установка детских игровых площадок, поставка песка на детские игровые площадки. Мероприятие 7: Благоустройство мест массового отдыха населения городского поселения (парк культуры и отдыха). Мероприятие 8: Создание и благоустройство места для купания. Мероприятие 9: Прочие виды работ и услуг по благоустройству поселения, не отнесенные к выше перечисленным. Подпрограмма 4. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. Основное мероприятие 1. Мероприятия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом – ПСД. Мероприятие 1: Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжение населения топливом, ПСД: проектирование строительства и реконструкции муниципального имущества – объектов жилищно-коммунального обеспечения населения городского поселения. |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества жилищного обеспечения населения Воронежской области путем повышения доступности жилья, роста качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Реализация основных направлений государственной политики в сфере архитектуры и градостроительной деятельности; формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройства , направленной на обеспечение реализации конституционных прав граждан на экологически безопасную среду жизнедеятельности, права на жилище, труд и другие социальные гарантии, а также создание комфортных условий проживания населения и устойчивого развития территории поселения посредством определения границ населенных пунктов. 2.Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса: ежегодное наращивание мощностей, снижение риска возникновения аварийных ситуаций, улучшение качества предлагаемых жилищно-коммунальных услуг. 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории поселения. 4. Обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Улучшение условий проживания населения городского поселения в % к прошлому году (финансовое использование средств). Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировок от общей площади территорий, %. Улучшение благоустройство территории поселения в % к прошлому году (финансовое использование израсходованных средств). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2025 годы. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 106 920,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 18 320,0 тыс. рублей; 2021 год – 17 700,0 тыс. рублей; 2022 год – 17 400,0 тыс. рублей; 2023 год – 17 650,0 тыс. рублей; 2024 год – 17 850,0 тыс. рублей; 2025 год – 18 000,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой; увеличение объема ввода жилья, в том числе жилья экономического класса; оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий; привлечение населения к участию в благоустройстве поселения; доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов до нормативных требований; повышение уровня обеспечения населения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям экологической безопасности области и улучшение качества окружающей природной среды. |

5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источниками финансового обеспечения муниципальной программы Перелешинского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» на 2014-2020 годы являются средства  бюджета  поселения .

Общий объем финансирования на весь период реализации муниципальной программы  – 84921,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

Основным источником финансирования данной программы являются средства местного бюджета: 2014 г 19232,9 тыс. руб.

2015 г. 14402,9 тыс. руб.

2016 12598,6 тыс. руб.

2017 г. 10626,3 тыс. руб.

2018 г. 10571,3 тыс. руб.

2019 г. 9735,1 тыс. руб.

2020 г. 7754,7 тыс. руб.

ВСЕГО: 84921,8 тыс. руб.

7. Подпрограммы муниципальной программы.

2.1. ПАСПОРТ

Подпрограммы 2.1. « Развитие градостроительной деятельности»  на 2014-2020 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1 "Развитие градостроительной деятельности". Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ» Мероприятия 1: по развитию градостроительной деятельности - проектирование. Регулирование вопросов административно-территориального устройства. Популяризация архитектурного творчества. |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества жилищного обеспечения населения путем повышения доступности жилья, роста качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Реализация основных направлений государственной политики в сфере архитектуры и градостроительной деятельности; формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройства , направленной на обеспечение реализации конституционных прав граждан на экологически безопасную среду жизнедеятельности, права на жилище, труд и другие социальные гарантии, а также создание комфортных условий проживания населения и устойчивого развития территории поселения посредством определения границ населенных пунктов. 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировок от общей площади территорий, %; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Основной источник финансирования – местный бюджет 2014-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Основной источник финансирования – местный бюджет: 2014 г. 0,0 тыс. руб. |
|  | 2015 г. 24,40 тыс. руб. |
|  | 2016 г 0,00 тыс. руб. |
|  | 2017 г 15,0 тыс. руб. |
|  | 2018 г. 50,0 тыс. руб. |
|  | 2019 г. 50,0 тыс. руб. |
|  | 2020 г. 200,0 тыс. руб. |
|  | ВСЕГО: 339,4тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой; увеличение объема ввода жилья, в том числе жилья экономического класса; оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий |

Срок реализации Программы – 2014-2020 годы.

7.5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источниками финансового обеспечения муниципальной подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»  на 2014-2020 годы являются средства местного бюджета поселения.

Объем средств, необходимых на реализацию, указан ниже:

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, всего: тыс. руб. | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности | 339,4 | 0,0 | 24,4 | 0,00 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |

2.1. ПАСПОРТ

Подпрограммы 2.2. « Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»  на 2014-2020 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения". Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартрных домах за счет средств бюджета»; Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета»; Основное мероприятие «Мероприятие по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства» Мероприятия в области коммунального хозяйства – текущий ремонт объктов муниципального жилья; Мероприятия по благоустройству дворовых территорий.. Мероприятия в области коммунального хозяйства по капитальному ремонту многоквартирных домов – долевое финансирование. Мероприятия в области коммунального хозяйства по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества жилищного обеспечения населения путем повышения доступности жилья, роста качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. |
| Задачи муниципальной программы | 1. создание комфортных условий проживания населения . 2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Улучшение условий проживания населения городского поселения в % к прошлому году (финансовое использование средств). Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировок от общей площади территорий, %. Улучшение благоустройство территории поселения в % к прошлому году (финансовое использование израсходованных средств). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Основной источник финансирования – местный бюджет: 2014 г. 2119,4 тыс. руб. |
|  | 2015 г 4367,7 тыс. руб. |
|  | 2016 г 646,8 тыс. руб. |
|  | 2017 г 600,3 тыс. руб. |
|  | 2018 г. 550,3 тыс. руб. |
|  | 2019 г. 602,3 тыс. руб. |
|  | 2020 г. 1900,0 тыс. руб. |
|  | ВСЕГО: 10786,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Привлечение населения к участию в благоустройстве поселения ; доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов до нормативных требований; повышение уровня обеспечения населения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям экологической безопасности области и улучшение качества окружающей природной среды.которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой; увеличение объема ввода жилья, в том числе жилья экономического класса; оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий |

.

2.3. Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

2.3 ПАСПОРТ

Подпрограммы « Благоустройство территории поселения»  на 2014-2020 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 2 "Благоустройство территории поселения» Основное мероприятия «Мероприятия в области обеспечение поселения уличным освещением» Основное мероприятие «Мероприятия по озеленение территории в границах поселения» Основное мероприятие «Мероприятие по организация и содержание мест захоронения» Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным» Мероприятие 5 по благоустройству мест массового отдыха населения (парк культуры и отдыха) Мероприятие 6 по устройству тротуарной дорожки |
| Цель муниципальной программы | Приведение в соответствие освещенности улиц городского поселения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования; - создание эстетичного вида наружного освещения улиц поселения; - обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток; - снижение криминогенной обстановки на улицах в ночное время суток. Улучшение эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, достижение экологического равновесия, повышение качества окружающей природной среды, увеличение объемов зеленых насаждений и повышение уровня благоустройства поселения Улучшение качества содержания мест захоронения, совершенствование системы комплексного благоустройства поселения; -повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории поселения; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий; - |
| Задачи муниципальной программы | - проведения мероприятий по энергосбережению уличного освещения; - проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения; - организация работ по компенсационной высадке; - увеличение количества зеленых насаждений; - привлечение населения к работам по озеленению территории проведение уборки территории мест захоронения организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; -приведение в качественное состояние элементов благоустройства; -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - доля неосвещенных населенных пунктов к общему числу населенных пунктов; - доля установленных энергосберегающих светильников к общему числу светильников к 2020 году увеличить установку светильников в количестве 200 шт. доля зеленых насаждений, требующих проведения работ, к общему количеству зеленых насаждений; - общее количество зеленых насаждений и цветников Уменьшение несанкционированных свалок на территории мест захоронения увеличение доли отремонтированных памятников, к общему числу памятников; увеличение количества населения привлеченных к уборке территории |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Финансирование в основном из средств местного бюджета 2014 г 16563,3 тыс. руб. |
|  | 2015 г 9749,7 тыс. руб. |
|  | 2016 г 11765,8 тыс. руб. |
|  | 2017 г. 9911,0 тыс. руб. |
|  | 2018 г. 9871,0 тыс. руб. |
|  | 2019 г. 8982,8 тыс. руб. |
|  | 2020 г. 5054,7 тыс. руб. |
|  | ВСЕГО: 71898,3тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | снижение потребления электроэнергии за счет установки энергосберегающих ламп - снижение уровня износа сети уличного освещения увеличение площади зеленых насаждений и улучшение их состояния, частичное восстановление газонов и цветников, улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды, повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов Уменьшение несанкционированных свалок на территории мест захоронения -определение перспективы улучшения благоустройства поселения; - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - совершенствование эстетического состояния территории; - привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения до 50% |

8.2.Цели и задачи подпрограмма 2 «Благоустройство территории поселения»

Основные цели подпрограммы определены следующими  мероприятиями:

1. Мероприятия  по обеспечению поселения уличным освещением.

- проведение мероприятий по энергосбережению одиночно установленных светильников на территории поселения. Установка необходимого оборудования для учетного потребления электрической энергии линий наружного освещения, не имеющих учета;

- повышение эстетичного вида наружного освещения улиц;

- обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток;

- снижение криминогенной обстановки на улицах в темное время суток;

- ремонт  уличного освещения.

- 	Для реализации определенных выше целей необходимо выполнить следующие задачи Подпрограммы:

- замена или модернизация одиночно установленных светильников на светильники с применением энергосберегающих ламп мощностью 30-40 Вт.

- установка щитов управления с приборами учета электрической энергии на безучетные линии наружного освещения;

- проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения на улицах

2.Мероприятия  по озеленению территории поселения.

Основной целью мероприятия  по озеленению  территории поселения  является реконструкция зеленых насаждений, их учет, повышение уровня благоустройства улиц поселения, а также упорядочение деятельности по содержанию зеленых насаждений, выполняющих экологические и санитарные работы их оздоровлению и расширению зеленых зон сельского поселения. Основной задачей мероприятия является:

- увеличение общего числа озелененных территорий;

- восстановление утраченного озеленения;

- привлечение населения в осуществление мероприятий по увеличению количества зеленых насаждений, озеленению населенных пунктов поселения.

- обеспечение нормативных показателей озеленения территории поселения.

3. Мероприятия по организации и  содержанию мест захоронения.

Основной целью мероприятия  по организации и содержанию мест захоронения являются очистка территории мест захоронения от несанкционированных свалок.

Привлечения населения к проведению  работ по уборке территории мест захоронения.

4.Мероприятия по благоустройству поселения

Основной целью мероприятия по благоустройству территории является

повышение  уровня  внешнего  благоустройства  территории  населенных пунктов, их чистоты, решение  экологических и санитарных проблем.

Основными задачами являются:

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- формирование во дворе культурно-досуговой и воспитательной среды для молодежи;

8.3  Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

В рамках реализации мероприятий по уличному освещению необходимо обеспечить 100% учет электроэнергии на сетях наружного обеспечения по приборам учета. Также необходимо произвести 100% замену светильников наружного освещения на энергосберегающие лампы.

Для обеспечения безопасности передвижения в ночное время суток планируется увеличить количество неосвещенных населенных пунктов на 20%.

В рамках реализации мероприятий по озеленению территории необходимо провести работу по увеличению количества деревьев, кустарников и цветников не менее чем на 40%. Обеспечить создание дополнительных зеленых зон и защитных насаждений вдоль транспортных и других линейных сооружений. Для улучшения эстетического вида и привлекательности территории поселения необходимо увеличить количество клумб и цветников на 30%.

В рамках реализации мероприятий по содержанию мест захоронения необходимо

Увеличить количество  жителей поселения к уборке мест захоронений

Уменьшить несанкционированные свалки в местах захоронения

Для обеспечения мероприятий  по уборке территории поселения предлагается провести следующие работы:

- проведение текущего ремонта памятников погибшим воинам в годы ВОВ

- проведение работ по уборке территории поселения на 90%

- проведение работ по улучшению санитарного и экологического состояния территории поселения;

- проведение работ по установке малых архитектурных форм

-формирование среды, благоприятной для проживания населения.

8.4. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Срок реализации Программы – 2014-2020 годы.

8.5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источниками финансового обеспечения муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории поселения» Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района на 2014-2020 годы являются средства местного бюджета поселения.

Объем средств, необходимых на реализацию, указан ниже:

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, всего: тыс. руб. | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | мероприятия по обеспечению поселения уличным освещением; | 5028,1 | 528,1 | 865,8 | 1178,5 | 861,3 | 1111,0 | 1123,0 | 800,0 |
| 2. | мероприятия по озеленению территории; | 600,0 |  | 1,1 |  | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | мероприятия по организации и содержанию мест захоронения; | 2400,0 |  | 45,7 | 103,4 | 300,0 | 500,0 | 150,0 | 300,0 |
| 4. | мероприятия по благоустройству территории поселения | 32710,0 | 4655,2 | 6508,6 | 10483,9 | 8699,7 | 8160,0 | 7609,8 | 3854,7 |
| 5. | Мероприятие по благоустройству мест массового отдыха (парк культуры и отдыха) | 8608,6 | 8608,6 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие по устройству тротуарной дорожки в р.п. Перелешинском | 5100,0 | 2771,5 | 2328,5 |  |  |  |  |  |

8.6. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы ожидается получить следующие результаты:

- определение перспективы улучшения благоустройства  поселения.

снижение  потребления электроэнергии за счет установки энергосберегающих ламп

- снижение уровня износа сети уличного освещения

увеличение площади зеленых  насаждений  и  улучшение  их

состояния, частичное восстановление газонов и цветников,

улучшение  экологической   обстановки   и   оздоровление

окружающей  среды,  повышение   уровня   благоустройства

территорий населенных пунктов

Уменьшение несанкционированных свалок  на территории мест захоронения

-определение перспективы улучшения благоустройства  поселения;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории;

- привлечение молодого поколения к участию в 
                             2.4. Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

2.3 ПАСПОРТ

Подпрограммы « Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»  на 2014-2020 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 2 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-, тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, ПСД.» |
| Цель муниципальной программы | Улучшение социально-бытовых условий жизни населения городского поселения |
| Задачи муниципальной программы | Улучшение социально-бытовых условий жизни населения городского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Улучшение условий проживания населения городского поселения в % к прошлому году (финансовое использование средств). Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировок от общей площади территорий, %. Улучшение благоустройство территории поселения в % к прошлому году (финансовое использование израсходованных средств). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Финансирование в основном из средств местного бюджета 2014 г 550,1 тыс. руб. |
|  | 2015 г. 261,4 тыс. руб. |
|  | 2016 г 186,0 тыс. руб. |
|  | 2017 г. 100,0 тыс. руб. |
|  | 2018 г. 100,0 тыс. руб. |
|  | 2019 г 100,0 тыс. руб. |
|  | 2020 г. 600,0 тыс. руб. |
|  | ВСЕГО: 1897,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Улучшение жилищно-коммунальных условий населения городского поселения |

раздел 2 «Общая характеристика сферы реализации  подпрограммы»

Настоящая Подпрограмма, исходя из тенденций развития строительного комплекса и жилищного строительства, призвана обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

Подпрограмм включает комплекс технических и организационных мероприятий, необходимых для выполнения общегосударственной задачи – повышение уровня обеспечения населения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям экологической безопасности области и улучшение качества окружающей природной среды.

В подпрограмме предусматривается выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий, формирование активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на внутридворовых территориях, повышение комфортности проживания с учетом обеспечения доступности маломобильных групп населения, снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, а также доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов до нормативных требований.

Настоящая Подпрограмма, исходя из тенденций развития строительного комплекса и жилищного строительства, призвана обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

Подпрограмма включает комплекс технических и организационных мероприятий, необходимых для выполнения общегосударственной задачи – повышение уровня обеспечения населения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям экологической безопасности области и улучшение качества окружающей природной среды.

| Приложение 2.1 К муниципальной программе Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» и их значениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения |  | тыс. руб. | 19232,9 | 14402,9 | 12598,6 | 10626,3 | 10571,3 | 9735,1 | 7554,7 |
| ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие градостроительной деятельности |  | тыс. руб. |  | 24,4 | 0,00 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности |  | тыс. руб. |  | 24,4 | 0,00 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 |  |  | Тыс.руб. | 2119,4 | 4367,4 | 646,8 | 600,3 | 550,3 | 602,3 | 1900,0 |
| 2,2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения |  | Тыс.руб. | 2119,4 | 4367,4 | 646,8 | 600,3 | 550,3 | 602,3 | 1900,0 |
|  | Мероприятие в области коммунального хозяйства |  | Тыс.руб. | 1952,2 | 4216,9 | 646,8 | 461,0 | 411,0 | 463,0 | 1700,0 |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий |  | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов |  | Тыс.руб. | 167,2 |  | 139,3 | 139,3 | 139,3 | 139,3 |  |
|  | Мероприятия в области коммунального хозяйства по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах |  | Тыс.руб. |  | 150,1 | 139,3 | 139,3 | 139,3 | 139,3 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | «Благоустройство территории поселения» |  | тыс. руб. | 16563,3 | 9749,7 | 11765,8 | 9911 | 9871,0 | 8982,8 | 5054,7 |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением |  | тыс. руб. | 528,1 | 865,8 | 1178,5 | 861,3 | 1111,0 | 1123,0 | 800,0 |
| Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по озеленению территории в границах поселения |  | тыс. руб. |  | 1,1 | 0,00 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |  | тыс. руб. |  | 500,0 | 103,3 | 300,0 | 500,0 | 150,0 | 300,0 |
| Основное мероприятие 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству поселений |  | тыс. руб. | 4655,2 | 6508,6 | 10483,9 | 8699,7 | 8160, | 7609,8 | 3854,7 |
|  | Мероприятие по благоустройству мест массового отдыха населения (парк культуры и отдыха) |  | Тыс.руб. | 8608,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по устройству тротуарной дорожки |  | Тыс.руб. | 2771,5 | 2328,5 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |  | тыс. руб. | 550,1 | 261,4 | 186,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| Основное мероприятие 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоотведения, снабжение населения топливом ПСД |  | тыс. руб. | 550,1 | 261,4 | 186,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |

Приложение 2.2.

к муниципальной  программе

Перелешинского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами населения»

| Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 (первый год реализации) | 2015 (второй год реализации) | 2016 (третий год реализации) | 2017 (четвертый год реализации) | 2018 (пятый год реализации) | 2019 (шестой год реализации) | 2020 (седьмой год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА2 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения | всего | 16985,7 | 14402,9 | 12598,6 | 10626,3 | 10571,3 | 9735,1 | 7754,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Перелешинского городского поселения | 16985,7 | 14402,9 | 12598,6 | 10626,3 | 10571,3 | 9735,1 | 7754,7 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие градостроительной деятельности | всего |  | 24,4 | 0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Перелешинского городского поселения |  | 24,4 | 0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности | всего |  | 24,4 | 0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Перелешинского городского поселения |  | 24,4 | 0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| ПОДПРОГРАММА2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения | Администрация Перелешинского городского поселения | 2119,4 | 4216,9 | 646,8 | 600,3 | 550,3 | 602,3 | 1900,0 |
|  | Мероприятие в области коммунального хозяйства | Администрация Перелешинского городского поселения | 1952,2 | 4216,9 | 507,5 | 461,0 | 550,3 | 602,3 | 1700,0 |
|  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | Администрация Перелешинского городского поселения |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | Администрация Перелешинского городского поселения | 167,2 | 150,5 | 139,3 | 139,3 | 139,3 | 139,3 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | «Благоустройство территории поселения» | всего | 14316,1 | 9749,7 | 11765,8 | 9911,0 | 9871,0 | 8982,8 | 5054,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Перелешинского городского поселения | 14316,1 | 9749,7 | 11765,8 | 9911,0 | 9871,0 | 8982,8 | 5054,7 |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением | всего | 528,1 | 865,8 | 1178,5 | 861,3 | 1111,0 | 1123,0 | 800,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Перелешинского городского поселения | 528,1 | 865,7 | 1178,5 | 861,3 | 1111,0 | 1123,0 | 800,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Мероприятия по озеленению территории в границах поселения | всего |  | 1,1 | 0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Перелешинского городского поселения |  | 1,1 | 0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | всего |  | 45,7 | 103,4 | 300,0 | 500,0 | 150,0 | 300,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Перелешинского городского поселения |  | 45,7 | 103,4 | 300,0 | 500,0 | 150,0 | 300,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Мероприятия по благоустройству поселений | всего | 4655,2 | 6508,6 | 10483,9 | 8699,7 | 8160,0 | 7609,8 | 3854,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Перелешинского городского поселения | 4655,2 | 6508,6 | 10483,9 | 8699,7 | 8160,0 | 7609,8 | 3854,7 |
|  | Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (парк культуры и отдыха) | Администрация Перелешинского городского поселения | 6545,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по устройству тротуарной дорожки | Администрация Перелешинского городского поселения | 2771,5 | 2328,5 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | всего | 550,1 | 261,4 | 186,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Перелешинского городского поселения | 550,1 | 261,4 | 186,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоотведения, снабжение населения топливом ПСД | всего | 550,1 | 261,4 | 186,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Перелешинского городского поселения | 550,1 | 261,4 | 186,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |

Приложение 2.3.

к муниципальной  программе

Перелешинского городского  поселения

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами населения»

| Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 (первый год реализации) | 2015 (второй год реализации) | 2016 (третий год реализации) | 2017 (четвертый год реализации) | 2018 (пятый год реализации) | 2019 (шестой год реализации) | 2020 (седьмой год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 2 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения | всего, в том числе: | 19232,9 | 14402,9 | 12598,6 | 10626,3 | 10571,3 | 9735,1 | 7754,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 19232,9 | 14403,9 | 12598,6 | 10626,3 | 10571,3 | 9735,1 | 7754,7 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие градостроительной деятельности | всего, в том числе: |  | 24,4 | 0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 24,4 | 0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности | всего, в том числе: |  | 24,4 | 0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 24,4 | 0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения | Всего | 2119,4 | 4367,4 | 646,8 | 600,3 | 550,3 | 602,3 | 1900,0 |
|  |  | Местный бюджет | 2119,4 | 4367,4 | 646,8 | 600,3 | 550,3 | 602,3 | 1900,0 |
|  |  |  | 2119,4 | 4367,4 | 646,8 | 600,3 | 550,3 | 602,3 | 1700,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 139,3 | 139,3 | 200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 139,3 | 139,3 | 200,0 |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Благоустройство территории поселения | всего, в том числе: | 16563,3 | 9749,7 | 11765,8 | 9911,0 | 9871,0 | 8982,8 | 5054,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2247,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 14316,1 | 9749,7 | 11765,8 | 9911,0 | 9871,0 | 8982,8 | 5054,7 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением | всего, в том числе: | 528,1 | 865,8 | 1178,5 | 861,3 | 1111,0 | 1123,0 | 800,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 183,6 | 159,5 | 124,6 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 344,5 | 706,3 | 1178,5 | 861,3 | 1111,0 | 1123,0 | 800,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Мероприятия по озеленению территории в границах поселения | всего, в том числе: |  | 1,1 | 0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 1,1 | 0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | всего, в том числе: |  | 45,7 | 103,4 | 300,0 | 500,0 | 150,0 | 300,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 45,7 | 103,4 | 300,0 | 500,0 | 150,0 | 300,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Мероприятия по благоустройству поселений | всего, в том числе: | 16035,2 | 6508,6 | 10483,9 | 8699,7 | 8160,0 | 7609,8 | 3854,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2063,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 13971,6 | 6508,6 | 10483,9 | 8699,7 | 8160,0 | 7609,8 | 3854,7 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | всего, в том числе: | 550,1 | 261,4 | 186,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 550,1 | 261,4 | 186,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоотведения, снабжение населения топливом ПСД | всего, в том числе: | 550,1 | 261,4 | 186,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 550,1 | 261,4 | 186,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2.4.

к муниципальной  программе

Перелешинского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами населения»

| План реализации муниципальной программы Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» на 2017год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 | Развитие градостроительной деятельности | Администрация Перелешинского городского поселения | 01 января | 31 декабря | Подготовка карт (планов) для установления границ населенных пунктов. | 0510190040 | 15,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности | Администрация Перелешинского городского поселения | 01 января | 31 декабря | Установление границ населенных пунктов Перелешинского городского поселения. | 0510190040 | 15,0 |
|  | ПОДПРОГАММА | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения | Администрация Перелешинского городского поселения | 01 января | 31 декабря | Улучшение качества жизни и благосостояния населения поселения. | 0520296010 | 600,3 |
|  | ПОДПРОГРАММА, | Благоустройство территории поселения | Администрация Перелешинского городского поселения | 01 января | 31 декабря | Улучшение качества жизни и благосостояния населения поселения. | 0500000000 | 9911,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением | Администрация Перелешинского городского поселения | 01 января | 31 декабря | Обеспечение населения уличным освещением | 0530190060 | 861,3 |
|  | Основное мероприятие 2.2 | Мероприятия по озеленению территории в границах поселения | Администрация Перелешинского городского поселения | 01 января | 31 декабря | Увеличение количества зеленых насаждений, очистка территории от сухих веток и деревьев. | 0530290070 | 50,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Администрация Перелешинского городского поселения | 01 января | 31 декабря | Улучшение качества содержания мест захоронения. | 0530390080 | 300,0 |
|  | Основное мероприятие 2.4 | Мероприятия по благоустройству поселений | Администрация Перелешинского городского поселения | 01 января | 31 декабря | Повышение уровня благосостояния территории населенных пунктов, очистка территории от несанкционированных свалок, обеспечение жителей населения бесперебойной подачей воды. | 0530000000 | 8699,7 |
|  | ПОДПРОГРАММА 4 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Перелешинского городского поселения | 01 января | 31 декабря | Эффективное использование средств направленных на мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0540190100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоотведения, снабжение населения топливом ПСД | Администрация Перелешинского городского поселения | 01 января | 31 декабря | Межевание границ населенных пунктов поселения. | 0540190100 | 100 |